РОССИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАУМЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2023  года                      № 21                          х. Шаумяновский

# О проведении месячника по

благоустройству населенного пункта

х. Шаумяновский.

С целью проведения мероприятий по благоустройству  населенного пункта х. Шаумяновский, своевременной очистке территорий предприятий, приусадебных участков, улиц, ликвидации незаконных свалок, в соответствии со ст.14,15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 года, руководствуясь п. 3 ст.27 Устава муниципального образования «Шаумяновское сельское поселение»,

постановляю:

1.  Объявить на территории  Шаумяновского сельского поселения месячник по благоустройству населенного пункта – х. Шаумяновский с 20 февраля 2023 года.

1.1.  Руководителям  предприятий, учреждений и организаций организовать  сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;

1.2. Владельцам жилых домов произвести весеннюю уборку собственных и прилегающих территорий от мусора.

1.3. Обязать граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью и имеющих торговые точки произвести косметический ремонт зданий.

2.  Создать рабочую группу по контролю за благоустройством территории. Приложение 1.

3.  Специалисту ответственному за благоустройство территории организовать рейдовые проверки по контролю за благоустройством территории.

3.1.  Итоги рейдовых проверок освещать в средствах массовой информации, составлять и передавать протоколы административных правонарушений  на административную комиссию Егорлыкского района.

3.2. Организовать на регулярной основе проведение конкурсов по благоустройству на лучшую улицу, лучшую усадьбу.

4.   Контроль за ходом выполнения настоящего постановления возложить на специалиста по благоустройству территории Киракосян В.Н.

5. План мероприятий по проведению месячника по благоустройству территории администрации Шаумяновского сельского поселения прилагается. Приложение 2

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

Глава Администрации

Шаумяновского сельского поселения                                     С.Л. Аванесян

проект постановления вносит специалист

по вопросам муниципального хозяйства

Приложение 1

к постановлению Главы Администрации

Шаумяновского сельского поселения

№21    от 17.02.2023  года.

# Состав рабочей группы

по контролю за благоустройством территории.

- Киракосян В.Н. – специалист по вопросам муниципального хозяйства  и благоустройства территории - председатель рабочей группы.

- Рашоян М.Л.- инспектор по земельным и имущественным отношениям - член рабочей группы.

- Киракосова Г.Г. – заведующая ФАП -  член рабочей группы.

- Дургарян Н.С. – директор МУК ЕР «Шаумяновский СДК» - член рабочей группы.

- Сергеян А.А. –  специалист 1 категории по ПБ и ЧС – член рабочей группы

- Тарханян М.Н. -  директор МУ ШСОШ №10 -  член рабочей группы.

Приложение 2

к постановлению Главы Администрации

Шаумяновского сельского поселения

№21    от17.02. 2023  года.

П Л А Н

мероприятия по проведению месячника по благоустройству

на территории Шаумяновского сельского поселения

| п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предусмотреть круглогодичный порядок работы штабов по благоустройству в муниципальном образовании с учетом мероприятий, определенных настоящим планом | постоянно | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории |  |  |  |
| 1.2 | Организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территории сельского поселения в четыре этапа: - первый этап (зимний), - второй этап (весенний), - третий этап (летний), - четвертый этап (осенний). Проведение мероприятий 3-го и 4-го этапов, допускается корректировать по фактическому состоянию погодных условий. В зимний период проводятся мероприятия по расчистке от снега и льда на территории х. Шаумяновский. | 20.02 -.28.02 ; 01.12- 30.12 01.03 – 31.05 01.06 – 31.08 01.09 – 30.11 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории |  |  |  |
| 1.3 | Организовать работу по выявлению и предупреждению нарушений Правил благоустройства муниципального образования | Постоянно | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории |  |  |  |
| 1.4 | Организовать ликвидацию выявленных несанкционированных свалочных очагов на территории муниципального образования | Постоянно | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории |  |  |  |
| 1.5 | Организовать надлежащее содержание мест воинских захоронений, мемориалов воинской славы | Постоянно | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории |  |  |  |
| 1.6 | Организовать смыв с фасадов зданий, остановочных комплексов, опор уличного освещения от несанкционированной расклейки объявлений т граффити. | Постоянно | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории |  |  |  |
| 1.7 | Организовать мониторинг территории муниципального образования на предмет выявления нарушений выгула домашних животных | Постоянно | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории |  |  |  |
| 1.8 | Организовать надлежащую эксплуатацию и работоспособность в нормативном режиме систем отведения ливневых и талых вод | Постоянно | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории |  |  |  |
| 1.9 | При проектировании и реализации проектов по благоустройству, застройке, перспективному развитию территорий, развитию улично-дорожной сети, транспортной инфраструктуры учитывать потребности маломобильных групп граждан | Постоянно | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории |  |  |  |
| 1.10 | Организовать праздничное оформление территорию сельского поселения к проведению празднований новогодних праздников, майских праздников, Дня России, дат образования муниципального образования (День села и т.д.) | Период проведения мероприятий | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории Директор МБУКШСП «Шаумяновский СДК» |  |  |  |
| 1.11 | Организовать проверку (осмотр) наличия и технического состояния специализированной коммунальной техники муниципального образования | До 01.09.2023 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Специалист по земельным и имущественным отношениям |  |  |  |
| 1.12 | Подготовить отчёт о ходе мероприятий по устранению выявленных нарушений в сфере благоустройства в 2022 году | До 26.12.2023 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории |  |  |  |
| 2. Мероприятия I этапа (зимнего) с 20.02.2023 по 28.02.2023 ; с 01.12.2023 по 30.12.2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | По мере выпадения атмосферных осадков (снег, ледяной дождь и т.п.) организовать уборку территории муниципального образования и проведения антигололёдных мероприятий | в течение всего периода | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории Специалист по ПБ и ЧС |  |  |  |
| 2.2 | Обеспечить вывоз и складирование снежной массы в места, предназначенные для временного складирования снежной массы | в течение всего периода | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории Специалист по ПБ и ЧС |  |  |  |
| 2.3 | Организовать взаимодействие с руководителями организаций и предприятий по привлечению дополнительной техники для расчистки дорог и тротуаров от снега и наледи. | в течение всего периода | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории Специалист по ПБ и ЧС |  |  |  |
| 2.4 | Организовать расчистку подъездных путей к местам временного хранения ТБО, не допускать ухудшения санитарного порядка и образования свалочных очагов, в связи с ухудшением погодных условий | в течение всего периода | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории Специалист по земельным и имущественным отношениям Специалист по ПБ и ЧС |  |  |  |
| 2.5 | Организовать работу с руководителями организаций по очистке прилегающих территорий от снега и льда, принятию мер по недопущению накапливания снежной массы на кровлях и сооружений. | в течение всего периода | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории |  |  |  |
| 3. Мероприятия II этапа (весеннего) с 01.03.2023 по 31.05.2023 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Представить организационный план по выходу из зимы, с указанием объектов и видов проводимых работ, количества привлеченной техники | До 15.04.2023 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории |  |  |  |
| 3.2 | Организовать проведение: - весеннего месячника чистоты; - Субботника | 14.04.2023 – 31.05.2023 15.04.2023 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории Специалист по земельным и имущественным отношениям |  |  |  |
| 3.3 | Представить организационный план проведения субботника, с указанием объектов, их балансовой принадлежности, видов планируемых работ, числе привлеченной техники | До 15.04.2023 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории Специалист по земельным и имущественным отношениям |  |  |  |
| 3.4 | Организовать проведение субботника. По результатам проведения представить отчет. | 15.04.2023 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории |  |  |  |
| 3.5 | Провести мероприятия по приведению в надлежащее состояние территории кладбищ (санитарное содержание, валка и обрезка зеленных насаждений, корчевка пней) | До 25.04.2023 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории Специалист по земельным и имущественным отношениям |  |  |  |
| 4. Мероприятия III этапа (летнего) с 01.06.2023 по 31.08.2023 |  |  |  |  |  | Глава Войновского сельского поселения |
| 4.1 | Организовать мероприятия по надлежащему санитарному содержанию и проведению уходных работ на объектах благоустройства | в течении всего периода | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории |  |  |  |
| 5. Мероприятия IV этапа (осеннего) с 01.09.2023 по 30.11.2023 |  |  |  |  |  | Глава Войновского сельского поселения |
| 5.1 | Предоставить организационный план проведения осеннего месячника чистоты (уборка опавшей листвы, высадка зеленых насаждений, санитарная очистка территории) | До 01.09.2023 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории Специалист по земельным и имущественным отношениям |  |  |  |
| 5.2 | Организовать проведение: - осеннего месячника чистоты. - Дня древонасаждения - субботника | 12.09.2023 – 08.10.2023 14.10.2023 07.10.2023 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории Специалист по земельным и имущественным отношениям |  |  |  |
| 5.3 | Представить организационный план проведения субботника, с указанием объектов, их балансовой принадлежности, видов планируемых работ, числе привлеченной техники | До 27.09.2023 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории Специалист по земельным и имущественным отношениям |  |  |  |
| 5.4 | Представить организационный план проведения Дня древонасаждения, с указанием объектов, балансовой принадлежности, количестве посадочного материала, планируемом числе участников | До 30.09.2023 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории Специалист по земельным и имущественным отношениям |  |  |  |
| 5.5 | Организовать проведение субботника. По результатам проведения представить отчет. | 07.10.2023 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории |  |  |  |
| 5.6 | Организовать проведение Дня древонасаждения. По результатам проведения представить отчет. | 14.10.2022 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории |  |  |  |
| 5.7 | Организовать работу с руководителями организаций по очистке прилегающих территорий от снега и льда, принятию мер по недопущению накапливания снежной массы на кровлях и сооружений. | До 29.10.2023 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории |  |  |  |
| 5.8 | Утвердить перечень основных улиц, подъездных путей к социально-значимым объектам, подлежащим расчистке от снега в первую очередь | До 29.10.2023 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории Специалист по земельным и имущественным отношениям |  |  |  |
| 5.9 | Утвердить места временного складирования снежной массы | До 29.10.2023 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства и благоустройства территории |  |  |  |