

**РОССИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН  
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАУМЯНОВС КОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**11 марта 2025г. № 26 х. Шаумяновский**

Об утверждении Отчета об исполнения

муниципальной программы

Шаумяновского сельского поселения

**«Энергосбережение и повышение энергетической**

**эффективности в муниципальном жилом фонде, на**

**объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных**

учреждениях Шаумяновского сельского поселения»»

по состоянию на 01.012025г.

В соответствии с постановлениями Администрации Шаумяновского сельского поселения № 82 от 12.09.2018г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шаумяновского сельского поселения», а также руководствуясь Уставом муниципального образования «Шаумяновское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увердить Отчет об исполнения муниципальной программы Шаумяновского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Шаумяновского сельского поселения» по состоянию на 01.01.2025г., согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

**Глава Администрации**

**Шаумяновского сельского поселения С.Л. Аванесян**

Приложение

к постановлению Администрации

Шаумяновского сельского поселения

от 11.03.2025 года № 26

**Отчет об исполнения муниципальной программы Шаумяновского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Шаумяновского сельского поселения» по состоянию на 01.01.2025г.**

1. **Отчет о системе программных мероприятий.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Наименование объекта | Вид работ | Сумма (тыс. руб.) | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Мероприятия по ремонту сетей уличного освещения | Территория Шаумяновского сельского поселения | Замена изношенных приборов и линии электроснабжения новыми и другие работы | 0,0 | 0,0 | 2487,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Софинансирование мероприятий по приобретению материалов сетей уличного освещения в х. Шаумяновский | Территория Шаумяновского сельского поселения | Приобретение, установка и замена расходных материалов,  ремонт сети | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего средств** | | | | **0,0** | **0,0** | **2487,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

1. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы

### «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Шаумяновского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации государственной программы | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной  инфраструктуры и муниципальных учреждениях  Шаумяновского сельского поселения» | Всего | 4494,6 | 0,0 | 0,0 | 2487,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2340,5 | 0,0 | 0,0 | 2340,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2154,1 | 0,0 | 0,0 | 146,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения Шаумяновского сельского поселения» | Всего | 4494,6 | 0,0 | 0,0 | 2487,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2340,5 | 0,0 | 0,0 | 2340,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2154,1 | 0,0 | 0,0 | 146,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |